Шевченківська сільська рада

Броварського району, Київської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від   31 травня  2013 року                                                        №    27

Про підготовку житлово  - комунального господарства

до роботи в зимовий період 2013-2014 років

Заслухавши та обговоривши розпорядження Броварської РДА від 13.05.2013 року за №  280 « Про підготовку житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, керуючись ст.30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” , виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ :

- Інформацію  сільського голови по підготовці    житлово- комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період  - прийняти до відома .

- Затвердити заходи з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 роки, що додаються (додаток № 1).

- Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на директора ПП «Комунальник – Ш».

Сільський  голова                                    В.М.Дяченко

Додаток № 1						До рішення виконавчого комітету

Шевченківської сільської ради за №  27

від   31 травня 2013 року

ЗАХОДИ

з підготовки житлово-комунального господарства села Шевченкове до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

| № п/п | Заходи | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести організаційну роботу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства села до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років. | до 10.05.2013 |
| 2 | Забезпечити економне споживання природного газу та енергоносіїв і розглянути можливість впровадження прогресивних технологій їх економного використання | Постійно |
| 3 | Забезпечити проведення підготовчих і за потребою ремонтних робіт житлового фонду, інженерних мереж і споруд тепло-, водопостачання і водовідведення, доріг, об’єктів благоустрою села. | до 15.06.2013 |
| 4 | Провести планову держповірку раніше встановлених приладів обліку | до 01.08.2013 |
| 5 | Провести навчання операторів котелень на відповідність допуску до роботи на газових котельнях | до 01.08.2013 |
| 6 | Провести промивку систем опалення | до 01.09.2013 |
| 7 | Здійснити ремонт та підготовку доріг до роботи в осінньо-зимовий період, заготовити необхідну кількість посипних матеріалів та солі. | до 10.10.2013 |
| 8 | Здійснювати постійний контроль за станом розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги. Вживати заходів щодо ліквідації наявної заборгованості. Активізувати роботу з населенням та госпрозрахунковими організаціями щодо повноти розрахунків за спожиті комунальні послуги. | Постійно |
| 9 | Директору ПП «Комунальник – Ш» провести промивку водонапірної башти. | до 01.09.2013 |

Сільський  голова 					В.М.Дяченко